CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ NHÂN LỰC

6.1. Các vị trí trong quản lý dự án

| Vị trí | Trách nhiệm | Kỹ năng yêu cầu | Số lượng | Thời giấn bắt đầu làm việc | Khoảng thời gian làm việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án | Lãnh đạo toàn bộ dự án | Quản lý dự án, kinh nghiệm ở vị trí tương đương. | 1 | 25/04/2022 | 15 ngày |
| Kỹ sư đảm bảo chất lượng | Đảm bảo chất lượng dự án, các module dự án | Kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 10/05/2022 | 15 ngày |
| Người phân tích nghiệp vụ | Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống | Khả năng tìm kiếm, phân tích tốt | 2 | 25/05/2022 | 16 ngày |
| Lập trình viên | Xây dựng phần mềm | Tư duy lập trình tốt, nắm cơ bản về cơ sở dữ liệu | 2 | 10/06/2022 | 10 ngày |
| Người thiết kế giải pháp | Đưa ra các giải pháp xây dựng phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng | Kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 20/06/2022 | 10 ngày |
| Người thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện cho ứng dụng | Thiết kế webiste, photoshop | 2 | 1/07/2022 | 6 ngày |

6.2. Sắp xếp nhân sự

6.2.1. Danh sách các cá nhân tham gia dự án

| Họ và tên | Giới tính | Vị trí | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Anh Tuấn | Nam | Trưởng nhóm dự án, Đội dự án | phamanhtuan062001@gmail.com |
| Phan Doãn Hào | Nam | Lập trình viên | phandoanhao2k1@gmail.com |

6.2.2. Ma trận kỹ năng

| Họ và tên | Phân tích | HTML | Java Script | SQL | PHP | Tester | Thiết Kế CSDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm Anh Tuấn | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Phan Doãn Hào | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |

6.2.3. Vị trí các cá nhân trong dự án

| Tên vị trí |  |  |  | Số lượng/vị trí | Gán trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhóm phân tích nghiệp vụ |  |  |  | Tổng số: 2 |  |
| 1.1. |  |  | Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ | Số lượng:1 | Phạm Anh Tuấn |
| 1.2 |  |  | Thành viên nhóm | Số lượng: 1 | Phan Doãn Hào |
| 2. Nhóm thiết kế |  |  |  | Tổng số: 2 |  |
| 2.1 | Trưởng nhóm thiết kế |  |  | 1 | Phạm Anh Tuấn |
| 2.2 | Người thiết kế giải pháp, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện |  |  | 1 | Phan Doãn Hào |
| 3. Nhóm lập trình |  |  |  | Tổng số: 2 |  |
| 3.1 |  | Trưởng nhóm |  | 1 | Phạm Anh Tuấn |
| 3.2 |  | Lập trình viên |  | 1 | Phan Doãn Hào |

6.3. Sơ đồ tổ chức dự án

6.4. Phân chia công việc

6.4.1. Phân chia giữa các nhóm

| Mô tả | Nhóm phân tích nghiệp vụ | Nhóm thiết kế | Nhóm phát triển | Nhóm triển khai | Khách hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch dự án | A |  | C |  |  |
| Thu thập yêu cầu | L |  |  |  | C |
| Phân tích | L |  |  |  | C |
| Thiết kế | C | L |  |  | R |
| Xây dựng và phát triển phần mềm |  | S | L |  |  |
| Kiểm thử |  | C | S |  | C |
| Triển khai |  |  | C | L |  |

-Chú thích:

+ A: thông qua, phê chuẩn.

+ L: Nhóm trưởng

+ S: chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt.

+ C: cộng tác viên.

+ R: người kiểm tra lại.

6.4.2. Phân chia chi tiết

| Mô tả |  |  | Phạm Anh Tuấn | Phan Doãn Hào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch dự án |  |  |  | C |
| Thu thập yêu cầu |  |  |  |  |
|  | Quan sát hoạt động nghiệp vụ quản lý |  | L |  |
|  | Điều tra yêu cầu của khách hàng |  |  | L |
|  | Tìm hiểu quy trình lưu trữ |  |  |  |
|  | Tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tiến sĩ, … |  |  |  |
| Phân tích |  |  |  |  |
|  | Đánh giá hệ thống hiện tại |  | S | R |
|  | Xác định chức năng hệ thống mới |  | S | R |
|  | Xác định các ràng buộc |  | S | R |
|  | Phác thảo giao diện người dùng |  |  | R |
|  | Lập tài liệu đặc tả yêu cầu |  |  | R |
|  | Thẩm định tài liệu đặc tả |  | A | L |
| Thiết kế |  |  |  |  |
|  | Thiết kế logic |  |  |  |
|  |  | Thiết kế kiến trúc | L | S |
|  |  | Đặc tả thành phần | L | S |
|  |  | Thiết kế giao diện thành phần | L | S |
|  |  | Thiết kế cấu trúc dữ liệu | C | C |
|  |  | Thiết kế giao diện người dùng | C | C |
|  |  | Thiết kế chi tiết | L | S |
|  |  | Thiết kế thuật toán | L | S |
|  | Thiết kế vật lý |  | L | S |
|  | Lập tài liệu thiết kế |  |  | R |
|  | Thẩm định tài liệu thiết kế |  |  | A |
| Xây dựng phần mềm |  |  |  |  |
|  | Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | R |
|  | Xây dựng giao diện người dùng |  |  | L |
|  | Xây dựng các phần hệ |  |  | L |
|  | Lập tài liệu báo cáo |  | S |  |
| Kiểm thử và tích hợp |  |  |  |  |
|  | Thực hiện kiểm thử tích hợp |  | S | C |
|  | Thực hiện kiểm tra hệ thống |  | S | C |
|  |  | Kiểm thử hiệu năng | S | C |
|  |  | Kiểm thử khả năng chịu tải | S | C |
|  |  | Kiểm thử chức năng | S | C |
|  |  | Kiểm thử khả năng bảo mật | S | C |
|  |  | Kiểm thử khả năng phục hồi sau lỗi | S | C |
|  | Kiểm thử chấp nhập |  |  |  |
|  | Lập tài liệu |  | S | S |
| Triển khai |  |  |  |  |
|  | Cài đặt phần mềm |  |  | L |
|  | Tạo tài liệu người dùng |  |  | R |
|  | Đào tào người sử dụng |  | A |  |

Hình 6.6: Phân chia chi tiết

Chú thích:

- A: thông qua, phê chuẩn.

- L: Nhóm trưởng

- S: chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt.

- C: cộng tác viên.

- R: người kiểm tra lại.